Příloha č. 5

OBCHODNÍ PODMÍNKY

- Povinnosti Zhotovitele

  - Oprávnění k podnikání

    - Zhotovitel je povinen předložit  před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

  - Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

    - Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

- Povinnosti Objednatele

  - Povinnost zaplatit

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada faktur za provedené práce bude probíhat v závislosti na uvolňování prostředků státního rozpočtu (SR) určených na financování této dodávky. V případě, že nebudou prostředky SR uvolněny včas, nebudou se neprovedené úhrady plateb Objednatelem Zhotoviteli považovat za prodlení z úhrady faktur a  Zhotovitel nebude moci uplatňovat smluvní pokutu dle odst. 7.5. těchto Obchodních podmínek a zavazuje se ani neuplatňovat zákonný úrok z prodlení.

- Rozsah předmětu smlouvy

  - Rozsah předmětu smlouvy

    - Předmětem smlouvy a těchto Obchodních podmínek je zhotovení nábytku v rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci „“, zpracované Ing. Arch. Petrem Fialou, K Loučení 206, 373 24 Římov. Zhotovením kancelářského nábytku a nábytku pro výukové prostory se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech výrobních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dopravu a nastěhování nábytku na místo určení, dále provedení všech činností souvisejících s vlastní dodávkou díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení montážních a skladovacích prostor, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti.

    - Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli, konkrétně výkazem výměr.   Požadované technické specifikace  jsou obsaženy v zadávací dokumentaci „Dodávka nábytku pro akci ,,Půdní vestavba v objektu ZSF – U Výstaviště 517/26, České Budějovice“

    - Součástí dodávky díla je i předložení dokladů k předání a převzetí díla v rozsahu dle odst. 11.5. těchto Obchodních podmínek.

    - Součástí dodávky díla je i záruční servis po dobu záruční doby jednotlivých prvků díla v rozsahu uvedeném v čl. 14. těchto Obchodních podmínek.

    - Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky kancelářského nábytku  i následující práce a činnosti:

      - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména všech částí stavby, v níž se montáž provádí);

      - v případě, že je součástí předmětu i připojení elektrických zařízení, pak zajištění nezbytného odzkoušení a předložení dokladů o provedené revizi elektrického zařízení;

      - odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži díla, v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;

- Termíny plnění

  - Termín zahájení prací a Termín zahájení dodávky a montáže v místě plnění

    - Termínem zahájení prací se rozumí den, v němž Zhotovitel zahájí  práce na předmětu dle této smlouvy.

    - Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat  tak,  aby byl schopen realizovat dodávku a montáž předmětu plnění v termínu daném smlouvou.

    - Termínem zahájení dodávky a montáže se rozumí zahájení dodávky a montáže předmětu díla v místě plnění. Zhotovitel předloží před zahájením prací objednateli ke schválení harmonogram prací, který bude přílohou Smlouvy o dílo.

  - Termín dokončení

    - Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž Zhotovitel  dokončil veškeré práce a dodávky v místě plnění

    - Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu do 8.12.2011.

    - Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené  dílo převzít a zaplatit.

    - Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

  - Termín předání a převzetí díla

    - Zhotovitel je povinen předat kompletní dílo Objednateli v termínu do 8.12.2011

  - Podmínky pro změnu sjednaných termínů

    - Vícepráce a Méněpráce (tj. vyšší dodávky nebo nižší dodávky zboží), jejichž  finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty  sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud  se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Časový a finanční harmonogram postupu dodávky

    - Časový harmonogram postupu dodávky po místnostech a týdnech a Finanční harmonogram po týdnech jsou jako přílohy nedílnou součástí smlouvy o dílo.

  - Doba montáže

    - Zhotovitel je oprávněn provádět montáž každý pracovní den v době od 7.30 hod do 16.00 hod, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

    - Objednatel je oprávněn  na základě svých provozních podmínek tuto dobu montáže upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Pokud by tím došlo ke snížení počtu hodin doby montáže za den, sjednají v tomto případě obě smluvní strany v Dodatku ke Smlouvě změnu Termínu dokončení a Termínu předání díla.

- Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

  - Obsah ceny

    - Cena  díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

    - Cena díla je stanovena podle Zadávací dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr po prvcích, jehož nedílnou součástí je Specifikace, která je rovněž součástí předané Zadávací dokumentace.

    - Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení montáží a dodávek zejména i náklady na :

- dopravu zboží na místo montáže

- veškerou manipulaci se zbožím

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce

- opatření na ochranu majetku Objednatele

- opatření k ochraně životního prostředí

- pojištění díla a osob

- organizační a koordinační činnost

- vypracování celkového sumáře dodaných položek dle skutečných počtů, cen a provedení po prvcích a místnostech k datu předání díla v tištěné a elektronické podobě

- zajištění revizí elektrické instalace v případě, že součástí dodávky je i připojení dodávaných elektrických spotřebičů

    - Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství včetně kurzovních změn, a to až do Termínu dokončení a předání díla sjednaného ve smlouvě.

  - Platnost ceny

    - Sjednaná cena je platná až do Termínu dokončení a Termínu předání díla sjednaného dle Smlouvy.

    - Jednotkové ceny jednotlivých položek uvedených v oceněném výkazu výměr (dále v Položkovém rozpočtu) jsou ceny pevné po celou dobu realizace.

  - Doklady určující cenu

    - Je-li cena díla doložena oceněným  Položkovým rozpočtem s požadovanými druhy a množstvím jednotlivých prvků nábytku, ručí Zhotovitel za to, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr a Specifikací, předloženými Objednatelem. Položkový rozpočet slouží  k  prokazování finančního objemu dodaného a namontovaného nábytku a dále pro ocenění případných Víceprací nebo Méněprací.

    - Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v jím oceněném výkazu výměr – Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění podkladu Objednatele.

  - Podmínky pro změnu ceny

    - Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

    - Změna sjednané ceny je možná pouze :

- pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo vyšší počty dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.4.3.	Veškeré změny ceny díla dle odst. 5.4.2. písm. b) a c)  budou před jejich provedením  posouzeny a projednány Objednatelem.

  - Způsob sjednání změny ceny

    - Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

    - Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

    - Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.

    - Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto  písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito Obchodními podmínkami nebo podmínkami Smlouvy.

  - Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

    - Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

    - Vícepráce a méněpráce budou oceněny takto :

- na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel stanoví jednotkové ceny jako ceny podle své výrobní kalkulace za podmínek shodných s podmínkami, za kterých byla sjednaná cena kalkulována (pro nové kalkulace ceny platí, že musí být odsouhlaseny Objednatelem).

- vynásobením jednotkových cen a množství  provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Víceprací;

- na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu a vynásobením jednotkových cen a množství  neprovedených měrných jednotek budou stanoveny náklady Méněprací;

    - Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

    - Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

  - Rozhodčí doložka

    - V případě sporu o výši snížení nebo zvýšení sjednané ceny, případně v případě sporu o vzniku nároku na zvýšení nebo snížení ceny požádají obě smluvní strany o stanovisko nezávislý subjekt, který bude stanoven po dohodě obou stran.

- Platební podmínky

  - Zálohy

    - Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

  - Postup plateb

    - Cena za dílo bude uhrazena po úplném dokončení díla a po jeho předání a převzetí Objednatelem, a to do výše 90% sjednané ceny Zbývající část ceny ve výši 10 % tvoří zádržné (pozastávku).

  - Zádržné (pozastávka)

    - Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla

    - Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

    - Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě samostatného daňového dokladu. Samostatný daňový doklad bude vystaven Zhotovitelem po splnění podmínek pro úhradu zádržného.

  - Lhůty splatnosti

    - Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

    - Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

    - Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen  vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.

    - Lhůta splatnosti může být prodloužena dle možností uvolnění finančních prostředků ze MŠMT ČR až o 90 dní. Za důvod k sankci není považováno pozdní přidělení finančních prostředků z MŠMT ČR .

  - Platby za vícepráce

    - Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

    - Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

  - Náležitosti daňových dokladů (faktur)

    - Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat :

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

- popis obsahu účetního dokladu

- datum vystavení

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- datum splatnosti

- výši ceny bez daně celkem

- sazbu daně

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

- cenu celkem včetně daně

- podpis odpovědné osoby zhotovitele

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

  - Termín splnění povinnosti zaplatit

    - Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

- Majetkové sankce

  - Sankce za neplnění dohodnutých termínů

    - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy a jejích dodatků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

    - Pokud prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy přesáhne čtrnáct dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši  dalších 10.000,- Kč za den, tj. celkem 20 000,-Kč za patnáctý  a každý další i započatý den prodlení.

    - Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy a jejích dodatků delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

  - Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a                                                      převzetí díla

    - Pokud Zhotovitel nenastoupí do tří dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den  prodlení.

    - Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní  pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

  - Sankce za neodstranění reklamovaných vad

    - Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě podle odstavců 12.5.1., 12.5.2. a 12.5.5. k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den  prodlení.

    - Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní  pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

    - Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo jde o ohrožení bezpečnosti práce, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

  - Sankce za nevyklizení místa plnění

    - Pokud Zhotovitel nevyklidí místo plnění ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 ti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

    - Zhotovitel má právo vyúčtovat Objednateli a Objednatel má povinnost uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury – daňového dokladu. Výše úroku z prodlení se řídí platnými právními předpisy (§ 369, 369a Obchodního zákoníku, § 1 nařízení vlády č.142/1994 Sb.) v platném znění.

    - V případě, že prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli i smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

  - Způsob vyúčtování sankcí

    - Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.

    - Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

    - Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

    - Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

  - Lhůta splatnosti sankcí

    - Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

    - Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

  - Ostatní podmínky

    - Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

- Místo určené k montáži

  - Předání a převzetí prostorů k montáži a dodávce předmětu díla

    - Objednatel je povinen předat Zhotoviteli prostory k montáži a dodávce předmětu díla (nebo její ucelenou část) prostou práv třetí osoby, nejpozději do 3 dnů od data stanoveného ve  Smlouvě o dílo,  pokud  se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání  prostorů k montáži a dodávce předmětu díla  je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

    - O předání a převzetí  prostorů k montáži a dodávce předmětu díla vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání prostorů k montáži se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

    - Prostory v době předání a převzetí musí být vhodné pro zahájení montáže předmětu plnění, zejména musí být dokončeny veškeré stavební práce, proveden úklid po stavebních pracích, napojeny na přívody energií.

- Provádění díla

  - Výroba předmětu plnění

    - Objednatel je oprávněn v průběhu výroby nebo zajištění předmětu plnění provádět kontrolu postupu Zhotovitele v jeho výrobních nebo skladovacích prostorách.

    - Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy a seznámit Objednatele se stavem výroby.

  - Pokyny Objednatele

    - Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla, a to i z hlediska požadavků na přednostní vybavení některých prostor Objednatele a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

    - Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže  Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

  - Použité materiály a výrobky

    - Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel.

    - Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v  době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

    - Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele a nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, technických a bezpečnostních listů včetně prohlášení o shodě na materiály užité k výrobě nábytku.

  - Dodržování bezpečnost a hygieny práce

    - Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně nejen prováděného díla ale i místa plnění (objektu Objednatele), a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

    - Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

    - Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.

    - Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění (v objektu Objednatele), a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

    - Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

    - Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

  - Kontrola provádění prací

    - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl  řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a  postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

  - Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

    - Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z těchto Obchodních podmínek nebo ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

    - Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

  - Součinnost objednatele při provádění díla

    - Objednatel je povinen zabezpečit, aby v průběhu provádění díla byl zamezen přístup do prostorů určených pro montáž a dodávku díla  třetím osobám. Pokud tak Objednatel neučiní, nese veškeré důsledky škod na díle.

  - Energie

    - Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod nezbytných energií. Náklady na energie  uhradí Objednatel.

- Subdodavatelé

  - Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

    - Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

    - Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

    - Podíl subdodavatele na plnění smlouvy může být maximálně 30 % z objemu zakázky.

- Předání a převzetí díla

  - Organizace předání díla

    - Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného  Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

    - Místem předání a převzetí díla je místo plnění (objekt Objednatele) dle Smlouvy.

    - Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

  - Protokol o předání a převzetí díla

    - O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

    - Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení prostorů montáže a dodávky

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

    - Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i :

- soupis zjištěných vad a nedodělků

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

    - V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

  - Vady a nedodělky

    - Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

    - V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně  způsobu a termínu jejich odstranění.

    - Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.

    - Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

  - Neúspěšné předání a převzetí

    - V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

    - V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k  převzetí a  předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

  - Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

    - Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady :

- technické a bezpečnostní listy, certifikáty na materiály, ze kterých byl nábytek vyroben,

- prohlášení o shodě na materiály a výrobky, které jsou předmětem díla

- sumář dodaných položek předmětu plnění dle skutečných počtů, cen a provedení po místnostech k datu předání díla (oceněný výkaz výměr prvků po místnostech) v tištěné a elektronické podobě ve formátu Excel, který musí být věcně a finančně v souladu s platnou verzí Položkového rozpočtu po prvcích

- záruční listy, návody k obsluze v českém jazyce

- pokyny a podmínky pro údržbu a ochranu dodaného nábytku

    - Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

- Záruka za jakost díla

  - Odpovědnost za vady díla

    - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

    - Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ni upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

    - Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

  - Délka záruční doby

    - Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců na kancelářský nábytek, tj. veškerý nábytek kromě sedacího nábytku. Záruční doba na sedací nábytek je stanovena v délce 48 měsíců.

    - Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

    - Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

  - Výjimky ze záruky

    - Záruční lhůta pro dodávky nebo zařízení (zejména na spotřebiče dodávané v souvislosti s vybavením nábytku), na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

  - Způsob uplatnění reklamace

    - Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

- odstranění vady dodáním nového plnění

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

- přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

    - Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,

- bez zbytečného odkladu  poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při  prohlídce při předání a převzetí díla,

- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

    - Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty,  přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

  - Podmínky odstranění reklamovaných vad

    - Zhotovitel je povinen nejpozději do tří kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 7 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak  platí lhůta 7 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel  písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

    - Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do sedmi kalendářních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

    - Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti kalendářních dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

    - Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím  reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta  resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

    - Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo jde o ohrožení bezpečnosti práce,  je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

    - Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

  - Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

    - Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

    - Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo jde o ohrožení bezpečnosti práce, sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění takto reklamované vady platí, že musí být odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

    - O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

- Zajištění závazků nepeněžité povahy

    - Bankovní záruka  k zajištění závazků nepeněžité povahy nebude poskytována

- Záruční a pozáruční servis

  - Záruční servis

    - Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby provést na základě písemné výzvy Objednatele jedenkrát ročně servisní prohlídku díla, při níž provede základní servisní úkony, tj. zejména:

      - seřízení volného kování

      - utažení spojovacích prvků

      - vycentrování regálových, skříňových a stolových sestav

    - Pokud Zhotovitel jedenkrát ročně servisní prohlídku neprovede v termínu do 30 dnů od obdržení výzvy Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou servisní prohlídku, kterou neprovedl ve stanoveném termínu. Strany se mohou dohodnout na náhradním termínu provedení servisní prohlídky.

  - Pozáruční servis

    - Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 5 let ode dne Předání a převzetí díla dodat Objednateli za úplatu zboží se stejnými technickými a kvalitativními a estetickými parametry.

    - Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 5 let ode dne uplynutí posledního dne záruční lhůty zabezpečit pro Objednatele za úplatu pozáruční servis spočívající zejména v:

      - výměně vadných částí zboží

      - seřízení volného kování

      - utažení spojovacích prvků

      - vycentrování regálových, skříňových a stolových sestav.

    - Zhotovitel je povinen provést pozáruční servis v termínu nejpozději do 30 pracovních dnů od písemného vyzvání Objednatelem.

- Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

  - Vlastnictví díla

    - Vlastníkem díla je Zhotovitel až do doby  zaplacení sjednané ceny díla na základě předání a převzetí díla Objednatelem.

  - Nebezpečí škody na díle

    - Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

- Pojištění zhotovitele

  - Pojištění Zhotovitele

    - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše 0,5 mil. Kč. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Pojistná smlouva  musí být platná po celou dobu plnění, a to až do předání a převzetí kompletního díla.

- Vyšší moc

  - Definice vyšší moci

    - Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

  - Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

    - Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek  stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

- Změna smlouvy

  - Forma změny smlouvy

    - Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

    - Změny smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke Smlouvě s číselným označením  podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

    - Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného Dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

  - Převod práv a povinností ze smlouvy

    - Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

    - Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

Za objednatele :					    Za zhotovitele :

V Českých Budějovicích dne………..  		   V ......................... dne ………….

--------------------------------------------			    -------------------------------------

Ing. Hana Kropáčková

kvestorka JU